TXNR en DEV — informe de la sesión del 30/08 y plan del 01/09

Para: Fabián · De: Pablo · 31/08/2026 · dev @ a4f4159 · imágenes del 30/08 desplegadas

# 1 · Resumen ejecutivo

La sesión de evidencias del 30/08 contra el ASO real validó la mitad del pipeline y destapó cuatro hallazgos. El principal parecía un bloqueo estructural del ASO (los movimientos rechazaban con 400 el identificador de tarjeta que nos da el financial-overview) — pero el análisis nocturno de las trazas de MinIO cerró el diagnóstico: la causa es NUESTRA y el fix está listo para aplicar mañana con el token de git. El PAN real siempre estuvo en la respuesta del FO, en un campo que no estábamos leyendo.

| Qué | Estado |
| --- | --- |
| Autenticación + FO + filtro de productos (2 tarjetas de 00235597) | ✅ evidenciado contra ASO real |
| Listado y clasificación de movimientos | ✅ evidenciado con la tarjeta de Jessica (PAN en claro) |
| Movimientos con clientes tokenizados | ⛔ 400 — causa raíz identificada, fix de una línea pendiente de token |
| Subida de nivel (OOB) | ⚠️ falta la cédula de 00235597 (#13) y el usuario enrolado (#14) |

# 2 · El hallazgo principal (H-1) y su causa raíz

El financial-overview entrega por cada tarjeta DOS identificadores: un token estable en contracts[].id (p. ej. WcQzt… para la Visa Clásica •1106) y el PAN real en contracts[].formats[].number (4504…1106). El servicio de movimientos del ASO exige el PAN. Nuestro armado de productos toma contracts[].id — una asunción que venía del JSON anonimizado de las muestras («el valor ES el PAN») y que la data real desmintió. Resultado: enviábamos el token, el ASO respondía 400, y el bot le decía al cliente que no encontraba compras.

El fix: leer el PAN de formats[].number (el código ya tiene una función vecina que lo hace bien), con el token como respaldo. Toca solo el servicio TXNR — una imagen. Desbloquea el flujo conversacional completo en DEV con 00235597 y, de regalo, revive la franquicia por BIN (hoy muerta porque derivaba marca sobre el token).

Punto para ratificar en la daily (PCI): con el fix, el PAN en claro viaja hacia operations y se persiste como card_id de la conversación — es lo que el ASO exige, pero conviene validarlo explícitamente contigo y con Nicolás.

# 3 · Los otros tres hallazgos

| # | Hallazgo | Acción |
| --- | --- | --- |
| H-2 | El token de tarjeta es estable entre sesiones (el de la •2289 se repitió idéntico 26/08 → 30/08). | Buena noticia: el candado anti doble-bloqueo no necesita cambio de clave. |
| H-3 | Las trazas del granting en MinIO guardan usuario y contraseña del consumidor en claro; la traza completa del FO expone además PAN y nombre del titular. | No compartir JSON de trazas sin redactar. Tarea: enmascarar authenticationData y el body completo en el trazador. |
| H-4 | El script E2E por terminal no corrió en el bash del pod. | Sin impacto: se documentó la vía por el Swagger del agente (guía §2.0), que lo sustituye desde la UI. |

# 4 · ¿Qué se puede capturar en la UI mañana, incluso sin token?

Sí es posible recolectar imágenes — nada de esto depende del token de git. Dos bloques:

## 4.1 · Con el despliegue actual (el «antes»)

| Captura | Dónde | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Descripción de `intentos` en /subida-nivel/estado | Swagger servicio | versión del 30/08 corriendo (guía §0) |
| debug/env | Swagger servicio | config real: ASO real, fuente fo |
| productos-activos de 00235597 | Swagger servicio | FO + filtro OK; si el token •2289 repite rqNPg…, también H-2 |
| movimientos con el token → error | Swagger servicio | el «antes» de H-1 (con su traza 400 en MinIO) |
| movimientos + detalle con el PAN de Jessica | Swagger servicio | listado con comercio + clasificación contra data real |
| Conversación completa hasta «no encontramos compras» | Swagger del AGENTE (guía §2.0) | H-1 visto por el cliente — el «antes» del E2E |
| Traza financial_overview outcome ok | MinIO | trazabilidad extremo a extremo |

## 4.2 · Tras el fix y redeploy (el «después», mismo guion)

Las MISMAS capturas de movimientos y del E2E conversacional, ahora con listado real y flujo avanzando — la pareja antes/después es la evidencia más contundente del informe final. El guion turno a turno está en la guía §2.0 y §2.3.

# 5 · Plan de acción — lunes 01/09

| Cuándo | Qué | Necesita |
| --- | --- | --- |
| Daily (mañana) | 1) Pedir el token del día. 2) Ratificar el uso del PAN en claro (PCI). 3) Reiterar la cédula de 00235597 (#13) y el usuario enrolado (#14). 4) A Nicolás: confirmar que operations solo acepta PAN (la evidencia ya lo dice) y avisar de H-3. | 10 minutos de la daily |
| Con el token | 5) Aplicar el fix del PAN en productos_desde_fo + batería completa + E2E local (protocolo de siempre). 6) PR + merge a dev. 7) Reconstruir SOLO la imagen del servicio TXNR y redesplegar. 8) Subir los docs actualizados (guía v9, decisiones, este informe). | token de git + OK del punto 2 |
| Tras el redeploy | 9) Capturas del «después» (4.2). 10) Si llega la cédula: evidencia 5 (subida-nivel con su etapa). 11) Actualizar el Word de evidencias con antes/después. | puntos 5-7 hechos |

Si el punto 2 (PAN en claro) necesitara más vueltas, el resto del plan no se frena: el fix puede quedar listo en rama y las capturas del «antes» se toman igual.

# 6 · Documentos de referencia

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| docs/GUIA_EVIDENCIAS_SWAGGER_DEV.md (v9) | el paso a paso de cada captura, con estado ✅/⚠️/⛔ y la vía UI sin terminal |
| docs/DECISIONES_PENDIENTES_TXNR.md | los pendientes numerados citados aquí (#2, #13, #14, #16, #17, H-3) |
| docs/report/Autorizacion_Challenge_Push_TXNR_v2.docx | el detalle técnico del OOB (PRs #90-#92) para Luis |
| TRX_No_Reconocida/ (zip + Word) | la evidencia cruda del 30/08 — ojo con H-3 antes de reenviar |