# Plan de la noche del 15/09

Desplegar, correr y capturar lo que falta para el informe de transacción no reconocida

Proyecto PQRS · BBVA Colombia · Entorno DEV

| Objetivo | Que mañana el informe cubra el máximo de controles con evidencia propia |
| --- | --- |
| Punto de partida | Rama feature/PQRSdev en 7b1259b9; informe v1.3 con 38 evidencias |
| Lo que se puede hacer esta noche | Construir y subir imágenes, cambiar configuración, lanzar corridas, capturar |
| Lo que no depende de esta noche | Fichas de identidad (Data), Argo (plataforma), umbrales de avisos (Fabián) |

El orden importa. Hay una prueba que solo puede hacerse ANTES de bajar el tope de solicitudes a 3 (el diagnóstico del bloqueo con el cliente 98782372, que ya lleva más de tres entradas) y otra que solo puede hacerse DESPUÉS (la cuarta solicitud que debe desviarse). Por eso el plan va en dos tandas de despliegue.

# Tanda 1 · Imágenes nuevas con la configuración de hoy

## 1.1 Construir y subir

| Imagen | Desde | Tag propuesto | Qué trae |
| --- | --- | --- | --- |
| co_pqrs_back_agent | 7b1259b9 | 1.0.17 | Contador de solicitudes con parámetros; marca guardrail_blocked y cabecera en todo turno del banco; dos reglas nuevas de ruteo; sin el evaluador muerto |
| co_pqrs_back_trx_noreconocida | 7b1259b9 | test_v1.0.10 | Consulta a Salesforce con tope contable; regla de importe parametrizada; e incluye lo de Fabián de hoy (error_type en rechazos del bloqueo, huella del TSEC) |

El trámite sigue nuestra serie test_v1.0.x (la anterior nuestra fue test_v1.0.9); la serie 1.0.x_qa es la de Diego y Luis y no se toca. El agente sigue en 1.0.x, saltando el 1.0.16 de Nicolás. Los manifiestos de dev ya apuntan a estos dos tags. Las imágenes se construyen desde el mismo commit, que incluye lo de Fabián, Nicolás, Diego y Luis de hoy: no se pierde nada de nadie.

## 1.2 Cambiar la imagen en la consola y reiniciar

Workloads → Deployments → co-pqrs-back-agent → YAML → image: con el tag nuevo → Save. Igual para co-pqrs-back-trx-noreconocida. Ambos se reinician solos al cambiar la imagen. Comprobar en Pods que los dos nuevos están en Running y que la hora de arranque es posterior a la subida.

No toques todavía `MAX_TRX_BOT_RECURRENCE`. Sigue en 20 para la prueba 1.3.

## 1.3 Diagnóstico del bloqueo (H-26) · con el trámite nuevo

Front, cliente 98782372, recorrido completo hasta el bloqueo, igual que T01. Con la imagen de Fabián, si la autorización vuelve a fallar, la traza del agente traerá error_type y el motivo.

Si esta vez el bloqueo se completa: captura y traza, y H-26 se cierra como «fallo puntual del

15/09 por la mañana». Además vale como recorrido completo con la versión nueva.

Si vuelve a fallar: baja la carpeta de trazas; la anotación subida_nivel_permanente_error

ahora dice por qué. Con eso H-26 tiene causa.

Guion: T14 (nuevo, al final del guion de conversaciones).

## 1.4 Corridas con el agente nuevo

Consola → CronJobs → Actions → Instantiate Job, en este orden, esperando a que termine cada una (el tiempo es el que tardan en el ambiente, no el mío):

| Trabajo | Para qué | Lo que debe cambiar frente al 15/09 por la mañana |
| --- | --- | --- |
| co-pqrs-benchmark-adversarial | R-16 definitivo | Los 4 «MISS» de inyección pasan a OK (marca guardrail_blocked); los 9 «sin resolver» se resuelven (cabecera en todo turno); el caso 20 de palabras amontonadas debe dar «sin coincidencia» |
| co-pqrs-benchmark-grounding | R-17 puntuable | Los 12 «sin resolver» se resuelven; el caso 14 (aclaración) debe llegar a transacción no reconocida |
| co-pqrs-benchmark-tnr | Confirmar que las reglas nuevas no rompen nada | 35 o 36 de 36, sin entradas indebidas |

Al terminar cada una: Jobs → el trabajo → Pods → Logs → Download. Los tres registros van a la entrega, en 04_Registros/banco_de_casos_ruteo_2026-09-15/.

Si alguno de los CronJobs no aparece, es que los manifiestos de evidencia no se aplicaron (Argo). Edita el CronJob base co-pqrs-benchmark en YAML, añade MINIO_ENABLED=false y cambia INPUT_JSON al banco que quieras correr; es lo mismo que hacen los de evidencia.

# Tanda 2 · Configuración de la política de frecuencia

## 2.1 ConfigMaps

Consola → ConfigMaps:

| ConfigMap | Cambiar | Añadir |
| --- | --- | --- |
| conf-pqr-agent-env (el del agente) | MAX_TRX_BOT_RECURRENCE=20 → 3 | TRX_RECURRENCIA_MESES=6 |
| conf-pqr-trxnr-env (el del trámite) | MAX_TRX_BOT_RECURRENCE=1000 → 3 | TRX_RECURRENCIA_MESES=6 |

Y en el del trámite, si vas a intentar T12: TRX_SALESFORCE_SOURCE=aso. Solo sirve si Data cargó la ficha de 1013634958; si no, déjalo en mock.

Después: Deployments → Actions → Restart rollout, los dos. El ConfigMap montado no se refresca en un pod vivo.

## 2.2 La prueba de superación · T13 (nueva)

Front, cliente 98782372, escribe «Hay una compra en mi tarjeta que yo no hice» y elige «Hiciste una compra presencial o por internet».

Debe desviarse: avisar de que ya existe una gestión reciente y derivar, sin pedir el producto. Es la cuarta solicitud (o más) en seis meses de ese cliente. En la carpeta de trazas, la anotación op4_recurrencia debe decir redirect_pqr con source=bot, y trx_case.recurrence_bot debe traer count mayor o igual que max=3.

Es la evidencia que el control IT4.6 llama «prueba de superación», y cierra H-27 con captura.

## 2.3 T12, solo si Data cargó la ficha

Guion T12 tal como está. Si no hay ficha, no lo intentes: saldrá igual que el 15/09.

# Tanda 3 · Capturas que no dependen de nada

Se pueden hacer en cualquier hueco, mientras corren los trabajos.

| Captura | Dónde | Para qué evidencia |
| --- | --- | --- |
| Objeto de productos con la tarjeta enmascarada | MinIO → audit-logs → clients/customer=98782372/dt=2026-09-14/conversation=98782372_20260914/ → el ..._financial_overview_ok.json de las 21:22 → abrir → capturar el cuerpo con ****2274 | R-05, prueba visual |
| Los dos objetos del bloqueo en orden | Misma carpeta, dt=2026-09-15 (UTC) → 232540180617_..._subida_nivel_estado_accepted.json y 232540234698_..._trx.bloqueo_ok.json → una captura del listado ordenado y una de cada cuerpo | R-08, prueba visual |
| Conversación archivada | MinIO → pqr-conversations-history → conversations/98782372_20260914/2026/09/14/ → abrir → capturar | Conversación archivada sin datos sensibles |
| Versiones desplegadas | Consola → Deployments → capturar la lista con la columna de imagen, o cada Details | Estado del servicio |
| Configuración del asistente | Consola → ConfigMaps → conf-pqr-agent-env → capturar. Difuminar claves y direcciones internas | Estado del servicio |
| Trabajos programados | Consola → CronJobs → capturar la lista completa | Estado del servicio |
| Las corridas de hoy | Consola → Jobs → capturar la lista con los cinco de la mañana y los de la noche | Trazabilidad de las corridas |

Nombra cada captura al guardarla, con el patrón del guion: IT3.2-M01_minio_productos_enmascarados_dev_2026-09-15.png, IT4.5-M02_minio_bloqueo_en_orden_…, IT3.6-M03_minio_conversacion_archivada_…, IT2.2-S01_consola_versiones_…, IT2.2-S02_consola_configmap_…, IT2.3-S03_consola_cronjobs_…, IT1.6-S04_consola_jobs_….

# Tanda 4 · Tableros, si se puede

Los tableros no están instalados. Dos caminos, y esta noche solo el segundo depende de ti:

Que alguien aplique `IaC/elk/opensearch-analytics` con terminal. El trabajo de importación

corre solo y los deja en el inquilino Global.

Importarlos a mano. OSD → arriba a la derecha, menú de usuario → Switch tenants → Global →

menú lateral → Stack Management → Saved Objects → Import → subir cada uno de los cuatro ficheros de 06_Tableros/ de la entrega, con «overwrite» marcado. Después, Dashboards → buscar «PQRS».

Con los tableros visibles y las corridas de la noche hechas, capturar cada uno con el rango de fechas en «últimos 2 días»:

| Tablero | Filtrar por | Evidencias |
| --- | --- | --- |
| PQRS · Benchmark de ruteo | corrida evidencia_tnr | T13 (precisión, latencia, tokens), T14 (fallos por tipología), T19 (últimas corridas) |
| PQRS · Adversarial y bypass | las dos corridas adversariales y la de omisión | T16 |
| PQRS · Grounding | la corrida de fidelidad de la noche | T15 |
| PQRS · Canario de ruteo | — | T17 solo si el canario lleva varias ejecuciones; con una, captura igual y se anota como primera |

Si al abrir Discover el índice pqr-benchmark-runs-* no existe, los datos no llegaron: sección 3.6 del documento de avance. Esa comprobación merece hacerse antes de importar nada.

# Qué añade cada cosa al informe

| Si esta noche sale… | El informe gana |
| --- | --- |
| Tanda 1 completa | R-16 y R-17 definitivos; H-30, H-31, H-32 verificados; posible cierre de H-26 |
| Tanda 2 | T13, la prueba de superación de IT4.6; H-27 cerrado con captura |
| Tanda 3 | 7 capturas: MinIO en crudo (3) y estado del servicio (4); IT2.2 e IT1.6 pasan a evidencia completa |
| Tanda 4 | Hasta 9 evidencias de tablero (T13–T19); IT2.3 e IT2.7 avanzan; IT1.3 e IT1.4 con su tablero |

Mañana, con lo que traigas, trato las capturas, leo las trazas y los registros, y actualizo el informe, el libro de avance y la entrega.